Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения:

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

отчетный период 6 месяцев 2021 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници-пальной программ-мой | предусмотрено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | X | X | X | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | Обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | Повышение энергетической эффективности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист по земельным и имуществ Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | Повышение энергетической эффективности | X | 31.12.2021 | X | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 48,8 | 51,2 - срок исполнения 4 квартал 2021 г. |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | Проведены мероприятия по текущему содержанию сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100,0 | 100,0 | 48,8 | 51,2 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | X | 31.12.2021 | X | Х | Х | Х |
| 8.. | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 107,0 | 107,0 | 55,8 | 51,2 |

Глава Администрации Шумилинского сельского поселения                                                              Н.В. Меджорина

Исполнитель:

Отчет о реализации муниципальной программы

Шумилинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 6 месяцев 2021 года

Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» была утверждена постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения 29.12.2018 №158.

Объем средств на реализацию муниципальной программы за 6 месяцев 2021 года за счет средств бюджета поселения по плану составил 107,0 тыс. руб., фактически израсходовано 55,8 тыс. руб. (52,1% к годовому плану).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Шумилинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлениями Администрации Шумилинского  сельского поселения от 03.09.2018 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шумилинского сельского поселения» от 03.09.2018 № 106 «Об  утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Шумилинского сельского поселения», постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 30.12.2020 №121 утвержден план реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2021 год (далее - план реализации).

По подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» предусмотрены средства в объеме 7,0 тыс.руб., фактические расходы составили 7,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» израсходовано 48,8 тыс. руб., плановые значения 100,0 тыс. руб. (48,8 % к годовому плану).

В результате проведенных мероприятий подпрограммы: проведен ремонт сетей  уличного освещения в населенных пунктах поселения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 6 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Шумилинского сельского поселения                               Н.В. Меджорина

Исполнитель