Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения:

«Развитие благоустройства» за отчетный период 6 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программмой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство» | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | X | X | X | 4943,1 | 4943,1 | 1158,0 | 3785,1 - Срок исполнения 3, 4 квартал 2020 г. |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | Оплата электроэнергии за уличное освещение и арендная плата сетей уличного освещения производится в срок | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 591,3 | 591,3 | 305,4 | 285,9 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Озеленение | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | Приобретены и посажены саженцы деревьев ко дню древонасаждения, цветы, проведены текущие работы по озеленению и содержанию парков | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 365,0 | 365,0 | 32,5 | 332,5 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Содержание мест захоронения (кладбищ) | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | Проведена противоклещевая обработка кладбищ, проведены текущие работы по содержанию кладбищ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 350,0 | 350,0 | 50,5 | 299,5 |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | приобретены контейнеры, бункеры для ТБО, произведен косметический ремонт детских площадок и памятников, выполнены работы по вскрытию карьера, работы по установке фонтана и работы по благоустройству казачьего стана, приобретен мотоблок для выполнения работ по благоустройству | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1669,0 | 1669,0 | 769,6 | 899,4 |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | Благоустройство территории парка | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1967,8 | 1967,8 | 0,0 | 1967,9 - - Срок исполнения 3, 4 квартал 2020 г. |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | Оплата за освещение улиц Шумилинского сельского поселения, работы по благоустройству территории поселения. | X | 31.12.2020 | X | X | X | Х |
| 8. | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 4943,1 | 4943,1 | 1158,0 | 3785,1 |

Глава Администрации Шумилинского сельского поселения                                                              Н.В. Меджорина

Исполнитель:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы Шумилинского сельского поселения:«Развитие благоустройства»

отчетный период 6 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения «Развитие благоустройства» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения 29.12.2018г. №162.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4943,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1158,0 тыс. рублей или 23,4%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Шумилинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство»;

В соответствии с постановлениями Администрации Шумилинского  сельского поселения от 03.09.2018 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шумилинского сельского поселения» от 03.09.2018 №106 «Об  утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Шумилинского сельского поселения», распоряжением Администрации Шумилинского сельского поселения от 30.12.2019 №138 утвержден план реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие благоустройства» на 2020 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 5-ти основных мероприятий.

-  1.1 «Уличное освещение» предусмотрено 591,3 тыс.рублей - проведены  мероприятия по оплате уличного освещения в населенных пунктах поселения. Фактическое освоение средств составило 305,4 тыс. рублей  или 51,6 %;

- 1.2. «Озеленение» предусмотрено 365,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 32,5 тыс. рублей  или 8,9%;

- 1.3 «Содержание мест захоронения (кладбищ)» предусмотрено 350,0 тыс.рублей.  Фактическое освоение средств составило 50,5 тыс. рублей  или 14,4 %;

- 1.4. «Прочие мероприятия по благоустройству» предусмотрено 1669,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 769,6 тыс.рублей или 46,1 %.

- 1.5. «Расходы на реализацию проектов инициативного  бюджетирования» предусмотрено 1967,8 тыс. рублей. Освоение средств запланировано на 3,4 квартала 2020 года.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие благоустройство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие благоустройства» за 6 месяцев 2020 года представлен в таблице.

Глава Администрации Шумилинского сельского поселения                                 Н.В. Меджорина

Исполнитель: