Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения:

«Развитие благоустройства» за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программмой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство» | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | X | X | X | 4574,0 | 4574,0 | 1888,8 | 2872,1- Срок исполнения 4 квартал 2020 г. |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | Оплата электроэнергии за уличное освещение и арендная плата сетей уличного освещения производится в срок | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 591,3 | 591,3 | 443,7 | 147,6 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Озеленение | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | Приобретены и посажены саженцы деревьев ко дню древонасаждения, цветы, проведены текущие работы по озеленению и содержанию парков | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 65,0 | 65,0 | 32,5 | 32,5 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Содержание мест захоронения (кладбищ) | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | Проведена противоклещевая обработка кладбищ, проведены текущие работы по содержанию кладбищ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 380,0 | 380,0 | 130,5 | 249,5 |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | приобретены контейнеры, бункеры для ТБО, произведен косметический ремонт детских площадок и памятников, выполнены работы по вскрытию карьера, работы по установке фонтана и работы по благоустройству казачьего стана, приобретен мотоблок для выполнения работ по благоустройству | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2028,2 | 2028,2 | 1182,7 | 845,5 |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | Благоустройство территории парка | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1509,5 | 1509,5 | 99,4 | 1410,1 - Срок исполнения 4 квартал 2020 г. |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С. | Оплата за освещение улиц Шумилинского сельского поселения, работы по благоустройству территории поселения. | X | 31.12.2020 | X | X | X | Х |
| 8. | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 4574,0 | 4574,0 | 1888,8 | 2685,2 |

Глава Администрации Шумилинского сельского поселения                                                              Н.В. Меджорина

Исполнитель:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы Шумилинского сельского поселения:«Развитие благоустройства»

отчетный период 9 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения «Развитие благоустройства» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения 29.12.2018г. №162.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4574,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1888,8 тыс. рублей или 41,3%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Шумилинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство»;

В соответствии с постановлениями Администрации Шумилинского  сельского поселения от 03.09.2018 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шумилинского сельского поселения» от 03.09.2018 №106 «Об  утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Шумилинского сельского поселения», распоряжением Администрации Шумилинского сельского поселения от 30.12.2019 №138 утвержден план реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие благоустройства» на 2020 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 5-ти основных мероприятий.

-  1.1 «Уличное освещение» предусмотрено 591,3 тыс.рублей - проведены  мероприятия по оплате уличного освещения в населенных пунктах поселения. Фактическое освоение средств составило 443,7 тыс. рублей  или 75 %;

- 1.2. «Озеленение» предусмотрено 65,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 32,5 тыс. рублей  или 50%;

- 1.3 «Содержание мест 130,5 тыс. рублей  или 34,3 %;

- 1.4. «Прочие мероприятия по благоустройству» предусмотрено 2028,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1182,7 тыс.рублей или 58,3 %.

- 1.5. «Расходы на реализацию проектов инициативного  бюджетирования» предусмотрено 1509,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 99,4 тыс.рублей или 6,6 %.По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие благоустройство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие благоустройства» за 9 месяцев 2020 года представлен в таблице.

Глава Администрации Шумилинского сельского поселения                                 Н.В. Меджорина

Исполнитель: