РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШУМИЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2018г. № 15 ст. Шумилинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие транспортной системы.» за 2017 год.

В соответствии с постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 22.12.2012 г № 25 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы.», утвержденной постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 1.10.2013 № 143 « Об утверждении муниципальной программы Развитие транспортной системы.» по результатам за 2017 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шумилинского сельского поселения В.В.Гребенников

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие транспортной системы.»** **ЗА 2017 ГОД**

Реализация программы была направлена на развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.

В 2017 году на реализацию программы запланировано 1696,3 тыс.рублей. На проведение мероприятий способствующих поддержание внутрипоселковых дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в хорошем состоянии.

В приложении 1 представлен отчет о реализации Программы.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2017 год достигнуты полностью;

Предложение.

- Учитывая, что достижение результатов программы послужит сохранению и увеличению протяженности и улучшению качества автомобильных дорог общего пользования в Шумилинском сельском поселении целесообразно в 2018 году продолжить реализацию данной программы.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы.» за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 « Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Шумилинском сельском поселении» |
|  | Основное мероприятие 1.1.Расходы на содержание внутрепоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.  | поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района по соглашениям на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района, направленных на решение вопросов дорожной деятельности на территории Шумилинского сельского поселения | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | сохранение и увеличению протяженности и улучшению качества автомобильных дорог общего пользования | сохранение и увеличению протяженности и улучшению качества автомобильных дорог общего пользования |  |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

 «Развитие транспортной системы.» за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](file:///D%3A%5C%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C%5C%D0%9B%D0%A3%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9A%D0%90.doc%22%20%5Cl%20%22Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения «Развитие транспортной системы.» за 2017 год |
| 1. | Фактические (в сопоставимых условиях) и планируемые объемы расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий ( | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Шумилинском сельском поселении» |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутрипоселковых дорог общего пользования | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы.» за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа   | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы.»  | всего  | 1696,3 | 1696,3 |
| бюджет сельского поселения  | 1696,3 | 1696,3 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  | Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Шумилинском сельском поселении | всего  | 1696,3 | 1696,3 |
| бюджет сельского поселения  | 1696,3 | 1696,3 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Расходы на содержание внутрепоселковых автомобильных дорог и искуственных сооружений на них | всего  | 1342,0 | 1342,0 |
| бюджет сельского поселения  | 1342,0 | 1342,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района по соглашениям на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района, направленных на решение вопросов дорожной деятельности на территории Шумилинского сельского поселения | всего  | 354,3 | 354,3 |
| бюджет сельского поселения  | 354,3 | 354,3 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |