РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШУМИЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017г. № 49 ст. Шумилинская

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы от 1.10.2013 №143«Развитие транспортной системы.» за 2016год.

В соответствии с постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 22.12.2012 г № 25 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы.», утвержденной постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 1.10.2013 № 143 « Об утверждении муниципальной программы Развитие транспортной системы.» по результатам за 2016 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шумилинского сельского поселения В.В.Гребенников

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие транспортной системы.»** **ЗА 2016 ГОД**

Реализация программы была направлена на развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.

В отчетном 2016 году на реализацию программы планировалось направить 2189,2 тыс.рублей. В результате, проведенные мероприятия способствуют поддержанию внутрипоселковых дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в хорошем состоянии.

В приложении 1 представлен отчет о реализации Программы.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2016 год достигнуты частично;

Предложение.

- Учитывая, что достижение результатов программы послужит сохранению и увеличению протяженности и улучшению качества автомобильных дорог общего пользования в Шумилинском сельском поселении целесообразно в 2017 году продолжить реализацию данной программы

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы.» за 2016год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 « Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорогв Шумилинском сельском поселении» |
|  | Основное мероприятие 1.1.содержание внутрепоселковых автомобильных дорог и искуственных сооружений на них  | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.  | поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.Расходы на разработку ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | улучшение качества автомобильных дорог общего пользования | улучшение качества автомобильных дорог общего пользования |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | сохранение и увеличению протяженности и улучшению качества автомобильных дорог общего пользования | сохранение и увеличению протяженности и улучшению качества автомобильных дорог общего пользования |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.Софинансирование расходов на содержание | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | сохранение и увеличению протяженности и улучшению качества автомобильных дорог общего пользования | сохранение и увеличению протяженности и улучшению качества автомобильных дорог общего пользования |  |
| Подпрограмма 2. « Повышение безопасности дорожного движения в Шумилинском сельском поселении» |
| 5 | основное мероприятие 2.1.Мероприятия по обеспечению дорожного движения | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение безопасности дорожного движения в Шумилинском сельском поселении | Повышение безопасности дорожного движения в Шумилинском сельском поселении |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2Мероприятия по разработке ПОДД | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение безопасности дорожного движения в Шумилинском сельском поселении | Повышение безопасности дорожного движения в Шумилинском сельском поселении |  |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

 «Развитие транспортной системы.» за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](file:///D%3A%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C%D0%9B%D0%A3%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9A%D0%90.doc#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения «Развитие транспортной системы.» за 2014 год |
| 1. | Фактические (в сопоставимых условиях) и планируемые объемы расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий ( | процентов | 100 | 100 | 97 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорогв Шумилинском сельском поселении» |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутрипоселковых дорог общего пользования | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в Шумилинском сельском поселении поселении» |
| 7. | Организация деятельности по предупреждению аварийности | Кол информации | 4 | 4 | 4 |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы.» за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа   | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы.»  | всего  | 2189,2 | 2077,0 |
| бюджет сельского поселения  | 2189,2 | 2077,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  | Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорогв Шумилинском сельском поселении | всего  | 1589,2 | 1536,8 |
| бюджет сельского поселения  | 1589,2 | 1536,8 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Расходы на содержание внутрепоселковых автомобильных дорог и искуственных сооружений на них | всего  | 1589,2 | 1536,8 |
| бюджет сельского поселения  | 1589,2 | 1536,8 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на разработку ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | всего  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельского поселения  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограм-ма 2 |  Повышение безопасности дорожного движения в Шумилинском сельском поселении | всего  | 600,0 | 540,2 |
| бюджет сельского поселения  | 600,0 | 540,2 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.1 | Повышение безопасности дорожного движения в Шумилинском сельском поселении. | всего  | 0.0 | 0.0 |
| бюджет сельского поселения  | 0.0 | 0.0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Мероприятия по разработке ПОДД. | всего  | 0.0 | 0,0 |
| бюджет сельского поселения  | 0.0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |