# Пояснительная информация

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения Верхнедонского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения»  на 2014 год за 2014 год»

Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения Верхнедонского района «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения»  утверждена постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения Верхнедонского района Ростовской области от  1.10.2013 №151 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2014 году в бюджете Шумилинского сельского поселения предусмотрено 2011.4 тыс. рублей,. Ответственным исполнителем является Администрация Шумилинского сельского поселения

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения качественными

коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения»

Подпрограмма 2 «Озеленение территории Шумилинского сельского поселения»

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения» на 2014 год предусмотрено  1402.6  тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 фактическое освоение средств составило 1402.5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Озеленение территории Шумилинского сельского поселения»  на 2014 год предусмотрено 608.8  тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 фактическое освоение средств составило 604.4 тыс. рублей

Основные задачи: повышение качества водоснабжения; обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услуг водоснабжения; снижение сверхнормативных потерь воды;  снижение сверхнормативного износа объектов водоснабжения,  повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение; создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг; снижение негативного воздействия на окружающую среду; создание информационно-аналитической базы данных о состоянии жилищно-коммунального хозяйства.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения» за 2014 год представлен  приложением к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Верхнедонского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнедонского района»

отчетный период за 2014 год.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено всего | В том числе | Факт на отчетную дату | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения» |
| 1.1. | Основное мероприятие Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Верхнедонского района | Администрация Шумилинского сельского поселения. | Уменьшение потерь воды, рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступ к централизованным системам водоснабжения, что приведет к повышению качества жизни граждан | Весь период | 2011.4 |  |  | 2011.4 | 2006.9 | 0 |  | 2006.9 | 2006.9 |
|  | Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения» | Администрация Шумилинского сельского поселения | обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям |  | 1402.6 |  |  | 1402.6 | 1402.5 |  |  | 1402.5 | 1402.5 |
|  | Подпрограмма2 «Озеленение территории Шумилинского сельского поселения» | Администрация Шумилинского сельского поселения |  |  | 608.8 |  |  | 608.8 | 604.4 |  |  | 604.4 | 604.4 |

Глава Шумилинского сельского поселения                       О.Н.Андропова